## Slide 1
基于检索增强生成（RAG）的可信医疗智能问答系统
第二组
Notes: 负责人1234最好写具体的名字。然后老师可能会问如果你是串行的结构，“一个人没干完其他人就等着吗”类似的话，因此最好能形成并行就可以干的计划。去掉AI味，诸如“不用于真实诊疗”等语句可以去掉。

## Slide 2
魏来· 项目整体安排
01
第一步｜从中文医学语料库（github.com/chun19920827/corpus）选指南、共识和教材，保留标题与原文位置。
02
第二步｜用 BM25 关键词检索 + 向量语义检索定位相关原文，补足前后条件。
03
第三步｜调用大模型（如 GLM-4 / Qwen）按原文生成回答，关键结论后标出处。
04
第四步｜逐条核验回答与出处是否对应，证据不足时改写、删除或拒答。
05
第五步｜用评测指标（Recall@K、MRR、nDCG）测试，完成网页演示与课程报告。
分工并行：四条线同步推进
数据的清洗与处理（魏来）
语料、分片、来源标注
搜索功能（方为平）
关键词 + 语义检索、重排
回答与网页（陈卓凡，王煜杰）
生成引用、测试与演示
Notes: 计划还是有点虚了，最好写清楚具体怎么处理的，比如整理可靠的医疗资料直接写清楚我上次说的github链接等，从资料找相关原文改写成使用某某工具进行定位，利用某api进行标注前后条件。

## Slide 3
魏来 · 数据清洗与处理计划
目标：整理一套来源清楚、可回到原文的医疗资料包
2026.9.20 - 9.30
选题与数据收集
▸
从语料库下载指南、
共识、教材子集
2026.10.8 - 10.18
数据清洗与分片
▸
切分长文，标注标题、
来源与原文位置
2026.10.19 - 10.31
数据固定
▸
固定当前版本，标注来
源可靠性等级
2026.11.1 - 11.15
最终抽查
▸
复核失败案例的原文
与出处
产出数据包
供全组使用
给检索：稳定版本
给生成：原文与出处
产出：corpus_v1数据包
格式：片段编号 +
来源元数据
为什么先整理资料
资料不完整，后面就可能找不到原文，或漏掉重要条件。
阶段重点
9.20 - 9.30：选题与收集；
10.8 - 10.31：清洗、分片与固定；
11.1 - 11.15：抽查与产出。
数据来源：中文医学语料库 github.com/chun19920827/corpus
Notes: 第二和第三个框是同一个时间，而且包含了国庆假期。剂量与特殊人群这一描述有点奇怪，后面这个交付和契约这些语言不太符合学生项目的称呼习惯。每一个框最好写清楚具体的内容，比如选题与资料：可以写清楚预期论文、指南等。这个资料整理的标题可以改成数据的清洗与处理。

## Slide 4
魏来 · 预期数据效果与协作
预期数据效果
每个片段有片段编号、来源等级和原文位置，可回到原文。
每个片段都能查到来源和上下文，没有悬空的片段。
来源规则、固定版本和变更记录都清楚。
数据没达标前，先不进正式检索评测。
给检索：稳定版本和元数据。
给生成：可回看的原文和出处。
最终产出
corpus_v1 数据包（来源分级 + 片段标识 + 原文定位）；
11.1 - 11.15完成数据卡和质量抽查。
预期 RAG 数据示例（一段 = 一条）
片段编号: guide_htn_0012
来源: 中国高血压防治指南(2024)
等级: 临床指南 · 位置: 第5章 降压目标
原文: 一般高血压患者血压应降至 <140/90mmHg
Notes: 验收门槛可以改为预期的数据效果，右边去掉openevidence的截图，可以换成任意一个qa数据集的例子或者让ai生成预期的rag数据结构。

## Slide 5
方为平 · 原文检索与证据整理
目标：根据一个具体问题，从医疗资料中找回相关原文，并保留出处和上下文
01
2026.9.20-9.30｜确定资料片段和来源信息，建立关键词倒排索引。
02
BM25 关键词检索｜优先查找药名、剂量、检查指标等需要精确匹配的内容。
03
2026.10.8-10.24｜加入稠密向量检索，找到意思相近但用词不同的原文，再合并两类搜索结果。
04
cross-encoder 重排｜对候选原文再次排序，并把前后内容和父章节一起返回。
05
2026.10.27-11.14｜在固定开发题上比较关键词、向量、混合和重排方案，记录命中率、排序位置和响应时间。
检索交付
检索输入
用户问题 + 医学条件
证据窗口
原文片段 + 来源 + 页码 + 上下文
搜索记录
搜索结果 + 顺序 + 用时 + 失败原因
参考文献：[1] Robertson & Zaragoza, BM25, 2009；[2] Karpukhin et al., Dense Passage Retrieval, EMNLP 2020；[3] Nogueira & Cho, Passage Re-ranking with BERT, 2019；[4] Lewis et al., RAG, NeurIPS 2020.
知识库：https://github.com/chun19920827/corpus
题库：[1] github.com/williamliujl/CMExam [2] github.com/FreedomIntelligence/CMB

## Slide 6
方为平 · 检索结果检查与交付
检查目标：找得到，排得准，能回到原文，失败能复盘
结果检查
01
原文可回看｜每条结果保留原文编号、来源、标题、页码和上下文。
02
搜索索引一致｜关键词和向量搜索使用同一份原文片段，结果可以合并和追踪。
03
排序有效｜在同一批开发题上比较关键词检索、向量检索、混合检索和重排。
04
条件不遗漏｜返回的原文要包含剂量、禁忌、人群和时间等条件。
05
问题可定位｜记录没搜到、搜错、排序错误和超时原因，固定设置后重新测试。
最终交付物
检索脚本与索引说明
证据窗口示例与字段说明
四组检索方案对比结果
失败案例与调整记录
输出结果：问题 + 相关原文 + 来源信息 + 搜索记录
交付重点｜每条原文都能回到出处，并可直接交给陈卓凡生成回答和引用。
参考文献：[1] Robertson & Zaragoza, BM25, 2009；[2] Karpukhin et al., Dense Passage Retrieval, EMNLP 2020；[3] Nogueira & Cho, Passage Re-ranking with BERT, 2019；[4] Lewis et al., RAG, NeurIPS 2020.
知识库：https://github.com/chun19920827/corpus
题库：[1] github.com/williamliujl/CMExam [2] github.com/FreedomIntelligence/CMB

## Slide 7
陈卓凡 · 校准拒答实现
目标：从上一部分工作中提取关键特征，并根据该特征实现校准（calibration)与拒答
01
2026.9.20-9.30｜调研相关论文，确定主要实现路线。
02
2026.10.8-10.15确认要从上一部分RAG的reranker等部分提取什么特征（feature）,并设计从这些特征到模型不确定度（uncertainty)的映射
03
2026.10.16-10.20｜利用开源数据（CMB等）构造校准集，即让模型回答数据集中的问题并记录准确率和不确定度。
04
2026.10.21-10.25｜采用 统计建模——构造安全上界（upper bound)——选择最大安全阈值（threshold)
的方法实现不确定度的校准，并根据 该不确定度判断是否进行拒答。
05
2026.10.26-11.1｜再利用第一位同学构造好的验证集进行测试，统计拒答率与准确率。
参考文献：Wang, Z., Duan, J., Wang, Q., Zhu, X., Chen, T., Shi, X., & Xu, K. (2026). COIN: Uncertainty-Guarding Selective Question Answering for Foundation Models with Provable Risk Guarantees. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(40), 33764–33772. https://doi.org/10.1609/aaai.v40i40.40667
Notes: 各位老师好，我负责第四部分，重点是把前面三位同学的成果接成一个可测试、可展示的系统。我的工作分成四个阶段。
第一阶段是测试准备，时间为 9 月 20 日到 9 月 30 日。首先，我们从 CMB 和 CMExam 中抽取固定的问题，建立统一测试集。其次，我们把医疗语料、检索索引和测试问题分开保存，避免测试题或答案提前进入资料库，造成数据泄漏。然后，用 Python 编写统一评测脚本，规定每次实验都记录相同的信息，包括问题、检索证据、模型回答、引用来源、是否拒答、响应时间和 Token 用量。这样不同实验之间才具有可比性。
第二阶段，在 10 月 8 日到 10 月 25 日完成消融实验。我们固定 Qwen 模型、核心提示词、输出格式和测试集，只改变检索或核验模块。先测试不使用 RAG 的大模型基线，再分别比较稠密向量检索、BM25 关键词检索、BM25 加向量的混合检索、加入重排、加入父子层级检索、加入引用核验以及加入拒答策略。这样可以逐步回答每个模块到底带来了什么改进，而不是只报告一个最终分数。每组实验都会记录答案准确率、检索命中率、引用命中率、拒答率、误拒率、响应时延和 Token 用量。
第三阶段，在 10 月 26 日到 11 月 7 日，接入网页。前端使用 Vue 3，展示问题、回答、证据片段、出处链接和拒答原因；后端使用 Python FastAPI，负责调用检索、重排、Qwen 生成和引用核验。
第四阶段是全链路验收，从用户提问开始，检查是否找到合适证据，回答是否只使用证据，引用是否能回到原文，证据不足时是否正确拒答，并记录完整日志。最终交付的不只是网页，还包括评测脚本、消融结果表、实验配置、启动说明和现场演示材料。

## Slide 8
王煜杰 · 系统测试、网页演示与交付
目标：把前三位同学的成果集合成为可运行、可复现的网页系统，并进行最终交付
01
2026.9.20-9.30｜确定 CMB/CMExam 检测集，固定语料与测试集，避免造成数据泄露；用 Python 编写统一评测脚本，确定输出各项指标。
02
基线与消融｜固定模型、提示词和测试集，依次引入无 RAG、稠密检索、BM25、混合检索、重排、父子检索、引用核验和拒答。
03
2026.10.8-10.25｜接入统计各组准确率、引用命中率、拒答率、误拒率、响应时延和 Token，用 JSON 保存结果，并输出消融测试对比。
04
网页系统｜联合前后端网页，前端用 Vue 3 展示对话、证据片段和出处；后端用 Python FastAPI 连接检索、DeepSeek API 生成与引用核验。
05
2026.10.26-11.7｜全链路验收，从用户提问开始，检查是否找到合适证据，回答是否只使用证据，引用是否能回到原文，证据不足时是否正
确拒答，并记录完整日志。
先定测试集和指标，再完成消融对比，随后联调制作前后端，最后完成全链路验收与现场演示。
最终集成交付
评测脚本
统一运行评测脚本与消融实验
Web 演示
消融结果、证据片段与拒答原因
配置记录
数据、模型、提示词、检索参数与消融结果
Notes: 各位老师好，我负责第四部分，重点是把前面三位同学的成果接成一个可测试、可展示的系统。我的工作分成四个阶段。
第一阶段是测试准备，时间为 9 月 20 日到 9 月 30 日。首先，我们从 CMB 和 CMExam 中抽取固定的问题，建立统一测试集。其次，我们把医疗语料、检索索引和测试问题分开保存，避免测试题或答案提前进入资料库，造成数据泄漏。然后，用 Python 编写统一评测脚本，规定每次实验都记录相同的信息，包括问题、检索证据、模型回答、引用来源、是否拒答、响应时间和 Token 用量。这样不同实验之间才具有可比性。
第二阶段，在 10 月 8 日到 10 月 25 日完成消融实验。我们固定 Qwen 模型、核心提示词、输出格式和测试集，只改变检索或核验模块。先测试不使用 RAG 的大模型基线，再分别比较稠密向量检索、BM25 关键词检索、BM25 加向量的混合检索、加入重排、加入父子层级检索、加入引用核验以及加入拒答策略。这样可以逐步回答每个模块到底带来了什么改进，而不是只报告一个最终分数。每组实验都会记录答案准确率、检索命中率、引用命中率、拒答率、误拒率、响应时延和 Token 用量。
第三阶段，在 10 月 26 日到 11 月 7 日，接入网页。前端使用 Vue 3，展示问题、回答、证据片段、出处链接和拒答原因；后端使用 Python FastAPI，负责调用检索、重排、Qwen 生成和引用核验。
第四阶段是全链路验收，从用户提问开始，检查是否找到合适证据，回答是否只使用证据，引用是否能回到原文，证据不足时是否正确拒答，并记录完整日志。最终交付的不只是网页，还包括评测脚本、消融结果表、实验配置、启动说明和现场演示材料。

## Slide 9
王煜杰 · 全链路验收与最终交付
最终要求：过程可查看，结果可复现，课堂上可以现场演示
最终验收要求
01
测试可复现｜固定数据、参数和测试集后，一键运行检索、生成、引用和拒答测试。
02
配置可追踪｜记录语料、索引、模型、提示词和关键参数，便于复现实验结果。
03
现场可演示｜Vue 页面展示问题、证据片段、回答、引用链接和拒答原因。
04
问题可定位｜用请求日志区分数据、检索、生成、引用核验和前端展示问题。
05
交付完整｜提交代码、依赖安装说明、演示脚本、实验报告和汇报材料。
最终交付包
可运行代码与使用说明
评测结果、消融分析与请求日志
Web 演示与演示脚本
技术报告与最终汇报材料
性能记录：响应时延、Token、准确率、引用命中率和拒答统计
问题处理：先根据日志定位模块，再由对应负责人修复并重新运行测试。
验收重点｜页面展示必须与后端真实结果一致，数据、检索和生成问题分别记录。