## Slide 1
陈卓凡 · 校准拒答实现
目标：从上一部分工作中提取关键特征，并根据该特征实现校准（calibration)与拒答
01
2026.9.20-9.30｜调研相关论文，确定主要实现路线。
02
2026.10.8-10.15确认要从上一部分RAG的reranker等部分提取什么特征（feature）,并设计从这些特征到模型不确定度（uncertainty)的映射
03
2026.10.16-10.20｜利用开源数据（CMB等）构造校准集，即让模型回答数据集中的问题并记录准确率和不确定度。
04
2026.10.21-10.25｜采用 校准错误率——构造安全上界（upper bound)——选择最大安全阈值（threshold)
的方法实现不确定度的校准，并根据 该不确定度判断是否进行拒答。
05
2026.10.26-11.1｜再利用第一位同学构造好的验证集进行测试，统计拒答率与准确率。
COIN: Uncertainty-Guarding Selective Question Answering for Foundation Models with Provable Risk Guarantees,AAAI 2026
Notes: 各位老师好，我负责第四部分，重点是把前面三位同学的成果接成一个可测试、可展示的系统。我的工作分成四个阶段。
第一阶段是测试准备，时间为 9 月 20 日到 9 月 30 日。首先，我们从 CMB 和 CMExam 中抽取固定的问题，建立统一测试集。其次，我们把医疗语料、检索索引和测试问题分开保存，避免测试题或答案提前进入资料库，造成数据泄漏。然后，用 Python 编写统一评测脚本，规定每次实验都记录相同的信息，包括问题、检索证据、模型回答、引用来源、是否拒答、响应时间和 Token 用量。这样不同实验之间才具有可比性。
第二阶段，在 10 月 8 日到 10 月 25 日完成消融实验。我们固定 Qwen 模型、核心提示词、输出格式和测试集，只改变检索或核验模块。先测试不使用 RAG 的大模型基线，再分别比较稠密向量检索、BM25 关键词检索、BM25 加向量的混合检索、加入重排、加入父子层级检索、加入引用核验以及加入拒答策略。这样可以逐步回答每个模块到底带来了什么改进，而不是只报告一个最终分数。每组实验都会记录答案准确率、检索命中率、引用命中率、拒答率、误拒率、响应时延和 Token 用量。
第三阶段，在 10 月 26 日到 11 月 7 日，接入网页。前端使用 Vue 3，展示问题、回答、证据片段、出处链接和拒答原因；后端使用 Python FastAPI，负责调用检索、重排、Qwen 生成和引用核验。
第四阶段是全链路验收，从用户提问开始，检查是否找到合适证据，回答是否只使用证据，引用是否能回到原文，证据不足时是否正确拒答，并记录完整日志。最终交付的不只是网页，还包括评测脚本、消融结果表、实验配置、启动说明和现场演示材料。